Plano de Teste - Sistema de Reserva de Salas

1. Introdução

Este plano de teste descreve a abordagem para testar o Sistema de Reservas de Salas, que tem como objetivo permitir que os usuários reservem, cancelem, alterem, e bloqueiam salas. O objetivo deste plano é garantir a qualidade e confiabilidade do software antes do lançamento.

2. Objetivos

Os objetivos do teste são:

- Verificar se todas as funcionalidades do sistema de Reservas de salas estão implementadas corretamente.

- Validar se o sistema atende aos requisitos funcionais e não funcionais especificados.

- Identificar e corrigir defeitos encontrados durante o teste.

3. Escopo

O teste abrangerá todas as funcionalidades principais do Sistema de Reserva de Salas, incluindo:

- Reserva de salas respeitando capacidade, janela de horário (07h30 às 22h30) e status de manutenção.

- Prevenção de sobreposição de horários e reservas duplicadas.

- Controle de acesso e permissões por perfil (Professor vs. Coordenação e Unidades autorizadas).

- Alteração e cancelamento de reservas com atualização imediata da agenda.

- Notificações automáticas aos envolvidos após alterações ou cancelamentos.

- Registro de trilha de auditoria/histórico de operações.

4. Estratégia de Teste

A estratégia de teste incluirá:

- Testes unitários realizados pelos desenvolvedores para verificar as funcionalidades individualmente.

- Testes de integração para garantir que as diferentes partes do sistema funcionem em conjunto.

- Testes de sistema para verificar o funcionamento do sistema como um todo.

- Testes de aceitação realizados pelos usuários finais para validar o sistema em um ambiente de produção simulado.

5. Casos de Teste

Serão criados casos de teste para cada funcionalidade do sistema, abrangendo cenários positivos e negativos, bem como casos de teste de limite e estresse.

Exemplo de Caso de Teste:

Caso de Teste – Funcionalidade de Reserva de Sala (Criação e Validações Gerais)

Descrição: Verificar se a funcionalidade de reserva de sala permite a criação de reservas respeitando a disponibilidade, capacidade da turma, horário permitido, estado de manutenção e prevenção de sobreposição.

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema e na aba de reservar sala.

Passos:

1. Acessar a tela de reserva de salas.

2. Buscar/selecionar a sala desejada na lista de salas disponíveis.

3. Preencher os campos obrigatórios: "Data", "Horário", "Turma" e "Responsável".

4. Confirmar o preenchimento e clicar no botão de confirmação da reserva.

Cenário 1 – Reserva bem-sucedida:

- Dados de Teste:

Sala: "Sala 101" (Capacidade: 40 alunos, Status: Ativa/Sem manutenção, Unidade: Autorizada)

Data: "20/10/2026"

Horário: "08:00 às 10:00"

Turma: "Engenharia de Software - 3º Ano" (30 alunos)

Responsável: "Prof. Choma"

- Resultado Esperado:

O sistema confirma a criação da reserva, exibe mensagem de sucesso e atualiza o status do horário da Sala 101 para "Reservado".

A busca e confirmação da sala ocorrem em até 2 segundos (RNF-01).

6. Ambiente de Teste

O teste será realizado em um ambiente de teste dedicado, replicando o ambiente de produção o mais próximo possível.

7. Recursos

- Equipe de Teste: 2 testadores.

- Ambiente de Teste: Servidor dedicado com configuração similar ao ambiente de produção.

- Dados de Teste: Conjunto de dados de teste representativos serão criados para simular cenários reais.

8. Cronograma

O teste será realizado ao longo de 2 semanas, conforme o seguinte cronograma:

- Testes unitários: 1ª semana.

- Testes de integração: 1ª semana.

- Testes de sistema: 2ª semana.

- Testes de aceitação: 2ª semana.

9. Critérios de Aceitação

O sistema será considerado aceito quando:

- Todos os casos de teste forem executados e passarem com sucesso.

- Todos os defeitos críticos e importantes forem corrigidos e verificados.

10. Riscos

- Atrasos no desenvolvimento podem afetar o cronograma de teste.

- Possíveis problemas de compatibilidade com navegadores e dispositivos.

- Dupla ocupação (Falha ao bloquear sobreposição de horários).

- Capacidade insegura (Permitir alocar turmas maiores que a capacidade física da sala).

- Alteração sem autorização (Permitir que usuários sem perfil de Coordenação alterem reservas de terceiros).

- Falha de notificação (Não disparar alertas de alteração/cancelamento aos responsáveis).

11. Responsabilidades

- A equipe de desenvolvimento será responsável por corrigir defeitos encontrados durante o teste.

- A equipe de teste será responsável por executar os casos de teste e relatar os resultados.

12. Comunicação

Relatórios de teste serão gerados regularmente e compartilhados com a equipe de desenvolvimento e gerência para acompanhamento e tomada de decisões.

13. Aprovação

Este plano de teste será revisado e aprovado pela equipe de desenvolvimento antes do início do teste. Quaisquer alterações subsequentes serão comunicadas e aprovadas pelas partes interessadas relevantes.

14. Considerações Finais

Este plano de teste é um guia para o processo de teste do Sistema de Reserva de Salas. O objetivo é garantir que o software atenda aos requisitos e seja lançado com alta qualidade e confiabilidade.